附件2:PLM系统验收标准

PLM系统验收标准

#### 一、 总则

验收目的：本文件作为PLM系统项目最终验收的依据，确保乙方（中标实施方）交付的软件系统、实施服务及成果符合甲方（招标方）在招标文件及合同中的要求。

验收前提：

系统所有合同约定的功能模块已完成开发、配置与部署。

系统已在甲方生产环境稳定运行，并通过了至少【例如：1个月】的试运行期，关键业务流程得到充分验证。

所有合同规定的数据迁移、用户培训、系统文档交付工作已完成。

验收方式：采取文档审核、系统演示、功能测试、业务流程验证、性能测试及用户确认相结合的方式进行。

#### 二、 分阶段验收里程碑

第一阶段：系统部署与原型验证

验收项：系统软硬件环境部署完成；基础平台（用户、权限、组织）配置完成；主要功能模块（设计管理、图文档、编码）原型演示通过；核心集成方案（SOLIDWORKS接口）技术验证通过。

第二阶段：功能模块完成与用户培训

验收项：所有功能模块（含工艺管理）开发配置完成，并通过我司关键用户的单元测试；全部最终用户培训完成，并通过考核。

第三阶段：系统集成完成与上线试运行

验收项：与SOLIDWORKS、用友ERP的集成接口开发（按照实际双方验收通过共识完成）、联调测试完成，数据传递准确无误；系统正式上线，开始试运行。

第四阶段：最终验收

验收项：试运行期间问题已解决；系统性能与安全达标；所有交付物齐备；达到合同规定的全部要求。

#### 三、 详细功能与性能验收清单

（一）设计数据管理模块

| 序号 | 验收项目 | 验收要求与标准 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 零部件管理 | 1. 成功建立至少4层分类结构，并能分类检索。 2. 实现零件的创建、版本升版、状态流转（工作中->审核中->发布）。 3. 能进行零件借用关系查询与影响范围分析。 | 现测试用例执行 |
| 1.2 | BOM管理 | 1. 从SOLIDWORKS装配体直接生成EBOM，数据准确。 2. EBOM可进行多视图管理及版本比较。 3. 支持通过Excel模板批量导入/导出BOM。 | 典型产品集成演示、数据核对 |
| 1.3 | 图文档管理 | 1. 支持各类文档上传、版本控制、在线预览（无需安装CAD）。 2. 实现图纸与零件的关联管理。 3. 支持文档的圈阅批注功能。 | 典型产品操作测试 |
| 1.4 | 编码管理 | 1. 根据甲方提供的编码规则，成功在系统中配置出至少5套编码器。 2. 通过流程申请的编码符合规则，且无重码、错码。 3. 支持批量编码生成并与物料/文档自动绑定。 | 提供配置截图，并现场生成至少100个编码进行验证 |

（二）工艺管理模块

| 序号 | 验收项目 | 验收要求与标准 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 结构化工艺 | 1. 能够基于PBOM，创建包含工序、工步、资源、工时、材料的完整结构化工艺路线。 2. 工艺数据为结构化存储，可被查询、统计和传递至ERP。 | 使用我司典型产品实现工艺编制 |
| 2.2 | 工艺输出 | 能够根据模板，输出标准格式的工艺过程卡、工序卡。 | 输出纸质或PDF文件与模板比对 |

（三）工作流与电子签名

| 序号 | 验收项目 | 验收要求与标准 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 工作流 | 1. 已配置完成图纸发布、工程变更等核心业务流程。 2. 流程支持串签、并签、退回、条件分支等。 | 现场运行一个完整流程 |
| 3.2 | 电子签名 | 1. 审批环节必须使用电子签名完成。 2. 签名后的PDF文件（或系统内文件）带有不可篡改的签名标识，包含签名人、签名时间。 3. 符合《电子签名法》对可靠电子签名的要求（可选，如甲方有此需求）。 | 检查已发布文件的签名信息，并验证其法律有效性（如需）​ |
| 3.3 | 自动转PDF与发布 | 1. 后台服务能自动将指定的DWG、SLDPRT等源文件转换为PDF。 2. 发布的PDF文件与源文件版本关联，且为只读状态。 3. 能创建一个包含图纸、BOM、工艺文件的“发布包”，并冻结状态。 | 执行一次完整的“设计-审批-自动转PDF-发布打包”端到端流程 |

（四）系统集成验收（关键项）

| 序号 | 验收项目 | 验收要求与标准 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | 与SOLIDWORKS集成 | 1. 在SOLIDWORKS内能直接登录PLM，进行数据检入/检出、属性填写。 2. 从装配体保存时，能自动在PLM中生成或更新零件、BOM结构，数据无丢失。 3. 支持三维轻量化模型的在线浏览。 | 在SOLIDWORKS环境中现场操作一个完整装配体的设计、保存、发布流程 |
| 4.2 | 与用友ERP集成 | 1. 在PLM中发布物料、BOM、工艺路线后，能按约定方式（如：接口表、Web Service）准确传递至用友ERP指定模块。 2. 需验证至少2个包含多层BOM和工艺路路的完整产品数据，在ERP中接收结果100%准确。 3. 集成方案稳定，支持错误数据处理与日志追溯。 | 双方系统联机，执行端到端数据同步测试，并比对PLM与ERP中的数据 |

（五）系统性能与安全性

| 序号 | 验收项目 | 验收要求与标准 | 验证方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 性能 | 1. 在【40】个并发用户压力下，关键页面（如BOM打开、文档检索）平均响应时间<3秒。 2. 系统支持7x24小时稳定运行，试运行期间无重大故障（累计宕机时间<4小时）。 | 提供性能测试报告，审查试运行期运维记录 |
| 5.2 | 安全性 | 1. 权限体系能按角色、组织、项目进行细粒度控制，验证无越权访问。 2. 所有关键操作有完整日志记录，可供审计。 | 现场进行权限测试，审查审计日志功能 |

#### 四、 交付物验收

文档交付：乙方需交付完整的《系统部署手册》、《系统管理员手册》、《最终用户操作手册》、《系统设计及接口规范说明书》、《项目终验报告》。

培训验收：甲方项目组及关键用户确认已接受充分培训，并能独立操作系统完成日常工作。

源代码及安装介质：按合同约定交付所有系统安装程序、配置文档、二次开发源代码（如有）。